|  |
| --- |
|  |

**Übersicht Strassenbaustellen Region Sursee 2025 – 2028 (Stand September 2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bauherr/Ort** | **Strasse** | **Bereich** | **Massnahme** | **Datum** | **Bemerkungen** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | LU - zentras | Oberkirch K13 | Länggass bis Kreisel Chotten | Belagssanierung, baulicher Unterhalt | ab 2025 | Einspurige Verkehrsführung mit LSA Mehrere Etappen gleichzeitig | |
| 2 | LU - vif | Oberkirch – Sursee K13 | Umfahrungsstrasse | Instandsetzung Unterführung Oberhof 1+2 | 2025 | Einspurige Verkehrsführung in Etappen mit LSA | |
| 3 | LU - vif | Neuenkirch – Nottwil  K 13 | Ab Abzweigung K 48 bis Dorf Nottwil | Erstellen Rad- und Gehweg inkl. Sanierung Strasse | 2025 – 2027 | Einspurige Verkehrsführung mit LSA Mehrere Etappen gleichzeitig | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | Oberkirch | Unterhof- und Bahnstrasse |  | Einführung Trennsystem | 2025-2026 | Bahnstrasse ist während Bauarbeiten weiterhin befahrbar | |
| 5 | Oberkirch | Burgstrasse und Herrenweg |  | Einführung Trennsystem | 2026-2027 | Sanierung erfolgt bis Brücke Kantonsstrasse | |
| 6 | Oberkirch | Luzernstrasse |  | Sanierung gesamte Luzernstrasse und Einführung Trennsystem | 2027-2028 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 7 | Knutwil | Kantonsstrasse K44  Sonnhaldenstrasse | Sonnhaldenstrasse Einmünder Hubel bis Einmünder K44 | Neubau Werkleitungen in Sonnhaldenstrasse mit Anschlussarbeiten in K44 | September 2024 – Januar 2025 | Verkehrsbehinderungen, einspurige Verkehrsführung mit LSA. Temporäre Vollsperrung Sonnhaldenstrasse | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Geuensee | Unterdorfstrasse | Öffentliche Mitwirkung | Unterdorfstrasse entlasten | Frühling 2022 – 2028 | [www.unterdorfstr.ch](http://www.unterdorfstr.ch)  Mitwirkungsverfahren |
| 9 | Geuensee | Heugärtenstrasse | Sonnhalde bis Steinacher | Sanierung inkl. Ergänzung Bereich Langsamverkehr | Sommer 2025 | Geringe Behinderung Hauptachsen |
| 10 | Geuensee | Schaubernstrasse | Bahnhof bis Allmendweg | Schulwegsicherung | Sommer 2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Bauherr/Ort** | **Strasse** | **Bereich** | **Massnahme** | **Datum** | **Bemerkungen** |
| 11 | Schenkon | Sempachstrasse |  | Einbau Deckbelag | Frühling / Sommer 2025 | Einspurige Verkehrsführung |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mauensee | Evtl. Sonnenrain | Einmünder K 44 bis Sonnenblick | Verbreiterung Strasse Leitungsbau | offen | Projektierungsphase |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Stadt Sursee  Sursee | Bahnhofplatz (Neubau Bushof und Velostation) | 2. Teilphase 2025-2026 Abschnitt Leopold - Merkurstrasse | Anpassung Strassenführung, Neubau Velostation | Ab Ende 2024 | Zweite Etappe mit Totalsperrung Bahnhofplatz für die Neuerstellung der Velostation. Bushof in Betrieb. Detaillierte Phasenpläne auf:  [www.bushof-sursee.ch](http://www.bushof-sursee.ch) |
| 14 | Stadt Sursee  Sursee | Frieslirain Teil 2 inkl. Einmünder Luzernstrasse | Luzernstrasse / Einmünder Frieslirain | Neugestaltung, Sanierung | abhängig vom Baubeginn GP Frieslirain Süd | Keine Komplettsperrungen für den MIV und ÖV (ausgenommen Stichstrasse Buchfinkenweg) |
| 15 | Stadt Sursee  Sursee | Spitalstrasse | Abschnitt Mariazellweg bis Bellevueweg | Wasserleitung/ Kanalisation GEP | 2025 | Einseitige Verkehrsführung |
| 16 | Stadt Sursee Sursee | Münsterstrasse | Kreisel Münster Vorstadt bis Abzweiger Badstrasse | Sanierung /  Werkleitungsbau | Oktober 2023 bis Frühling 2025 | - Komplettsperrung Münsterstrasse ab Juli 2024 bis Frühling 2025  Informationen über die Baustelle auf: www.sursee.ch/muensterstrasse |
| 17 | Stadt Sursee  Wärmeverbund |  |  | Ausbau Fernwärmenetz, Anschluss Liegenschaften | 2024 bis 2025 | Koordination mit anderen Werken |

Weitere Sursee (mit wenig bis keinen Einfluss auf Verkehr):

* RW-Leitung Kottenstrasse (im Zusammenhang mit Überbauung Alea / GP Pilatus)
* Diverse grössere, private Bauvorhaben im Bereich Münsterstrasse

30.09.2024/csc

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |